**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **25.03.2019г № 37 сл. Дячкино**

 **Об утверждении плана реализации муниципальной программы Дячкинского**

 **сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год**

Во исполнение постановления Администрации Дячкинского сельского поселения от 03.12.2018 № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дячкинского сельского поселения» и постановления Администрации Дячкинского сельского поселения от 25.03.2019г. № 28 «Об утверждении муниципальной программы Дячкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019-2030 годы»» Администрация Дячкинского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Дячкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Дячкинского

сельского поселения Ю.С.Филиппова

Приложение к постановлению

Администрации Дячкинского

сельского поселения

от 25.03. 2019 № 37

План реализации муниципальной программы

Дячкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель   | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | районныйбюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| По муниципальной программеВСЕГО: | - | - | 31.12.2019 | 1649,8 | 1649,8 | - | - | - |
| 1. | Программа « Развитие транспортной системы» содержание внутрипоселковых дорог (грейдерование, разравнивание грунта, подсыпка отсевом и щебнем дорог, очистка дорог от снежной массы и посыпка дорог песко-смесью в зимний период). | специалист по благоустройству  | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Дячкинского сельского поселениябезопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Дячкинского сельского поселения | 31.12.2019 | 1649,8 | 1649,8 | - | - | - |

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.