**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **24.12.2021г № 28 сл. Дячкино**

 **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной**

 **программы Дячкинского сельского поселения «Развитие транспортной**

 **системы» в 2021 году (по состоянию на 31.12.2021г.)**

Во исполнение постановления Администрации Дячкинского сельского поселения от 03.12.2018 № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дячкинского сельского поселения» Администрация Дячкинского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дячкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2021 году (по состоянию на 31.12.2021г.) согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Дячкинского

сельского поселения Филиппова Ю.С.

Приложение к постановлению

Администрации Дячкинского

сельского поселения

от 24.12.2021 № 28

отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

 «Развитие транспортной системы»

за IV- квартал 2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель   | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Срок реализации | Предусмотреномуниципальной программойвсего, тыс.руб | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на 31.12.2021, тыс. руб.  |
| Местный бюджет | факт. на 31.12.2021 тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   | Программа « Развитие транспортной системы» содержание внутрипоселковых дорог (грейдерование, разравнивание грунта, подсыпка отсевом и щебнем дорог, очистка дорог от снежной массы и посыпка дорог песко-смесью в зимний период). | Администрация Дячкинского сельского поселения  | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Дячкинского сельского поселениябезопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Дячкинского сельского поселения | Весь период | 1219,4 | 2094,8 | 2094,8 | 0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 1219,4 | **2094,8** | **2094,8** | **0** |