**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**04.10.2021г № 99 сл. Дячкино**

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной**

**программы Дячкинского сельского поселения «Развитие транспортной**

**системы» в 2021 году (по состоянию на 01.10.2021г.)**

Во исполнение постановления Администрации Дячкинского сельского поселения от 03.12.2018 № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дячкинского сельского поселения» Администрация Дячкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дячкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2021 году (по состоянию на 01.10.2021г.) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Дячкинского

сельского поселения Филиппова Ю.С.

Приложение к постановлению

Администрации Дячкинского

сельского поселения

от 04.10.2021 № 99

отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

за III- квартал 2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Срок реализации | Предусмотрено  муниципальной программой  всего, тыс.руб | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на 01.10.2021, тыс. руб. |
| Местный бюджет | факт. на 01.10.  2021 тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа  « Развитие транспортной системы»  содержание внутрипоселковых дорог (грейдерование, разравнивание грунта, подсыпка отсевом и щебнем дорог, очистка дорог от снежной массы и посыпка дорог песко-смесью в зимний период). | Администрация Дячкинского сельского поселения | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Дячкинского сельского поселения  безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Дячкинского сельского поселения | Весь период | 1219,4 | 1219,2 | 1219,2 | 0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 1219,4 | **1219,2** | **1219,2** | **0** |