РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.02.2015 г.                                                                                                      № 5

сл. Дячкино

«О мерах по обеспечению чистоты,

порядка и благоустройства

на территории Дячкинского сельского поселения»

В целях наведения чистоты и порядка на территории Дячкинского сельского поселения.

- Утвердить состав штаба по благоустройству территории Дячкинского сельского поселения  согласно  приложения 1.

- Утвердить план мероприятий по выполнению комплекса работ по благоустройству территорий населённых пунктов Дячкинского сельского поселения   согласно приложения 2.

3. Настоящее  распоряжение вступает в силу со дня его подписания

и подлежит     размещению на информационных стендах  Администрации Дячкинского  сельского поселения.

4. Контроль за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Дячкинского

сельского поселения                                                В.Ю. Пруцаков

Приложение 1

к распоряжению главы администрации

Дячкинского сельского поселения

от 16.02.2015 г. № 5

СОСТАВ

ШТАБА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ

АДМИНИСТРАЦИИ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Пруцаков В.Ю. - глава Администрации Дячкинского сельского поселения

Сибилева  М.А.  - специалист 1 к. по ЖКХ

Будник  И.А. - директор Дячкинского сельского Дома Культуры

Бескорсова  Е.В. - акушер Дячкинского фельдшерско-акушерского пункта

Курочкин  А.П. - директор МБОУ Дячкинская СОШ

Тарасов  И.В. - директор МБОУ Васильевская ООШ

Темникова  Л.М. - художественный руководитель СК пос. Малое Полесье

Харламова Н.В. - заведующая  Каюковским  фельдшерско-акушерским пунктом.

Глава Дячкинского

сельского поселения                                                                           В.Ю. Пруцаков

Приложение 2

к распоряжению главы администрации

Дячкинского сельского поселения

от 16.02.2015 г. № 5

План мероприятий

по выполнению комплекса работ по благоустройству территорий

населённых пунктов Дячкинского сельского поселения.

| № п/п | Содержание поручений | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привести в соответствие нормативные документы муниципального образования по вопросам благоустройства с учётом последних изменений в жилищном и градостроительном законодательстве. | Сибилева М.А | до 25.05.15 г. |
| 2 | Создать постоянно действующие штабы по благоустройству территории Дячкинского сельского поселения. | Пруцаков В.Ю. | до 04.03.15 г. |
| 3 | Утвердить дни благоустройства 12 и 30 апреля 2015г. | Пруцаков В.Ю. | до 15.03.15г. |
| 4 | Спланировать и провести мероприятия по санитарной уборке и благоустройству в два этапа: - первый до 1 мая - второй до 1 октября. При реализации первого этапа: - организовать и провести «месячник» с 01.04. по 30.04.2015г. и дни благоустройства с широким привлечением общественности-работников предприятий и организаций всех форм собственности; - провести сезонную уборку территории населённых пунктов, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов; - провести высадку и уход за зелёными насаждениями; - обеспечить организацию и своевременное начало работ подрядчиками по благоустройству территории, содержанию и эксплуатации дорог, систем уличного освещения, содержанию внутридворовых территорий, сбору и вывозу мусора, твёрдых бытовых и промышленных отходов; - совместно с МЧС организовать чёткое выполнение требований противопожарной безопасности при проведении работ по благоустройству территории; - совместно с подведомственными организациями и учреждениями приступить к уборке прилегающих территории. | Сибилева М.А. | до 25.04.15г. |
| 5 | При реализации второго этапа: - провести работы по строительству, ремонту дорог,тротуаров, внешних элементов благоустройства, в том числе фасадов жилых домов, объектов торговли и социального назначения; - совместно с О МВД провести мероприятия по ликвидации мест несанкционированной торговли. | Сибилева М.А. | до 26.09.15г. |
| 6 | Провести ямочный ремонт дороги в сл. Дячкино ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Подгорная., п. Малое Полесье ул. Центральная. | Пруцаков В.Ю. | до 30.06.15г. |
| 7 | Принять меры к ликвидации последствий работ по ремонту подземных коммуникаций в зимнее время. | Пруцаков В.Ю. | до 10.05.15г. |
| 8 | Выполнить косметический ремонт исторических памятников, объектов малых архитектурных форм и уборку прилегающих к ним территорий | Пруцаков В.Ю. | до 28.04.15г. |
| 9 | Организовать на регулярной основе проведение конкурсов по благоустройству на лучшую усадьбу, лучший подъезд, улицу, населённый пункт, лучшее предприятие, организацию, учреждение, по содержанию жилищного фонда и придомовых территорий в Дячкинском сельском поселении. Подвести итоги конкурсов 01.10.15 г. Результаты конкурсов осветить в средствах массовой информации. | Сибилева М.А. | до 01.10.15г. до 10.10.15г. |
| 10 | Привести в порядок территории существующих несанкционированных свалок (буртовка, уборка территории, прилегающей к свалкам). | Сибилева М.А. | до 30.10.15г. |

Глава Дячкинского

сельского поселения                                                                           В.Ю. Пруцаков